# รายงานการรายงานและบริหารจัดการข้อบกพร่อง (Defect Management)

โครงการ: StockLite - Inventory Management System

## ส่วนที่ 1: รายการข้อบกพร่อง (Defect List)

| Defect ID | ความรุนแรง (Severity) | สถานะ (Status) | วันที่ปิด (Closed Date) |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 | High | Closed | 13/05/2026 |
| BUG-002 | Medium | Closed | 13/05/2026 |
| BUG-003 | Low | Closed | 13/05/2026 |
| BUG-004 | Low | Closed | 13/05/2026 |

## ส่วนที่ 2: รายละเอียดข้อบกพร่อง (Detailed Analysis)

Defect ID: BUG-001 (High Severity)

ปัญหา: Navigation Race Condition ในระบบ Routing

วิธีแก้ไข: ปรับปรุงโครงสร้างด้วย AuthWrapper และเพิ่ม StreamBuilder จัดการสถานะการล็อกอิน พร้อมเพิ่มการรอ (pump) ใน Automated Test

สถานะ: Closed (Verified by Regression Test)

Defect ID: BUG-002 (Medium Severity)

ปัญหา: การบันทึกข้อมูลซ้ำ (Double-tap issue) ในระบบ Firestore

วิธีแก้ไข: เพิ่มระบบ Button Locking และสถานะ isLoading เพื่อล็อคปุ่มระหว่างประมวลผล async

สถานะ: Closed (Verified by Integration Test)

Defect ID: BUG-003 (Low Severity)

ปัญหา: การครอบคลุมของการทดสอบ (Test Coverage) ในระบบสมัครสมาชิกไม่ครบถ้วน

วิธีแก้ไข: เพิ่มกรณีทดสอบแบบ BVA และ EP สำหรับรหัสผ่านและข้อกำหนดการใช้งาน

สถานะ: Closed (Verified by Widget Test)

Defect ID: BUG-004 (Low Severity)

ปัญหา: ระบบจดจำอีเมล (Remember Email) ไม่ได้รับการทดสอบความถูกต้อง

วิธีแก้ไข: ปรับปรุง LocalStorageService และเพิ่มชุดทดสอบ Widget Test ครอบคลุมการโหลดข้อมูล

สถานะ: Closed (Verified by Widget Test)

## ส่วนที่ 3: บทสรุป (Conclusion)

ข้อบกพร่องทั้งหมดที่พบได้รับการแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องผ่านกระบวนการ Regression Testing เรียบร้อยแล้ว ระบบมีความเสถียรและพร้อมสำหรับการใช้งานตามมาตรฐานโครงการ

รายงานโดย: Antigravity AI Assistant

วันที่: 13 พฤษภาคม 2026